買 賣 合 約 書

合約編號：CC9825

合約類別：C類

工程名稱：行政院農業委員會農物生物科技園區第二期標準廠房新建工程

產品類別：網路連線監控器材

買    賣    合    約    書

亞毅科技工程有限公司　　　　　 甲

立合約人                      (以下簡稱　　方），茲因甲方向乙方訂購控制器材壹批，

向暘科技股份有限公司　　　　　 乙

特立本約，經雙方議定條款如下：

- 貨品名稱及規格數量：詳如（附件三）報價單編號　  AQB97B04　　於後。

- 合約金額：計新台幣貳佰貳拾伍萬柒仟伍佰元整，營業稅內含。

- 付款辦法：

- 訂金20％於簽約後當月由乙方開立發票，甲方應於第一次交貨前給付乙方可兌現之訂金支票。當支票兌現日超過首次出貨時，乙方有權要求甲方更改支票之兌現日期。

- 交貨款70％依實際交貨數量計價，甲方應給付乙方自交貨日當月底起算六十天內期票。

- 驗收尾款10％於業主驗收或乙方試車完成半年後或自最後交貨日起算壹年半後，其中任一條件成立，甲方應給付乙方自發票開立日當月底起算七天內期票。

- 甲方之計價截止日為每月  25   日前，乙方應於此期限前將計價資料交給甲方會計人員辦理請款手續。

- 甲方之領款日為每月   25   日。

- 交易約定：

- 本合約屬商品買賣附加技術服務性質交易，其工作可能包含有配管、配線、結線、器材安裝及固定、零配件提供、程式撰寫、試車調整、教育訓練等項目，甲、乙雙方責任介面如（附件一）。

- 在工作責任範圍內乙方需提供免費現場技術服務，但如遇有因甲方工作責任未完成而導致增加乙方人力管銷成本之部份，乙方得按(附件二)方式向甲方收取技術服務費。

- 本控制產品牽涉生產或進口及裝運等時間因素，因此甲方應於要求交貨60個工作日前提供「交貨時間計劃表」給乙方。

- 乙方依甲方交貨時間計劃表交貨，交貨在  10  次以內其運費由乙方負擔，在第  10  次以後其運費由甲方負擔之 (但如為乙方因素造成超交者由乙方負擔)，所有貨品最遲在民國  99  年  1  月  31  日以前交清。交貨地點以甲方公司營業所在地或工地地平面，工地需為貨車可及處。

- 甲方如因工程變動因素需延遲交貨時間時，應於交貨60工作天前以電話或傳真通知乙方變更交貨事宜，否則乙方依約如期交貨甲方不得拒收。

- 甲方如因工程變動因素需增減產品數量時，原則上以合約數量及單價為計算基準，但以上下10%為限，超過此限由雙方協議另訂單價計算之。

- 乙方在交貨時，甲方需會同點收貨品，如甲方因故未能前往會同點收貨品，而導致事後有產品短少或損壞等責任問題時，乙方得不負任何賠償責任。

- 乙方所交貨品應符合合約之要求，如有不符現象甲方得予以拒收，因拒收而發生之一切費用或損失均由乙方自理之。

- 除報價單標示有不可退貨之訂製品外，自交貨日起算七日內甲方享有貨品鑑賞的權利，在此期間乙方均可接受退貨，惟退回商品必須是全新狀態且完整包裝(保持商品、附件、包裝、及所有附隨文件或資料之完整性)，否則乙方有權不接受退貨。

- 乙方所交貨品若有瑕疵或運送過程導致新品瑕疵，在到貨七日內均可更換新品。

- 圖說附件：

  - 甲方於本約簽訂之同時應提供設備表、控制圖說、電力配線圖及一切相關資料，以作為乙方正確選配控制器材之依據。

  - 本合約生效成立後甲乙雙方往來之文件報表，無論面交、傳真或郵寄均視為合約之一部分，函件之收受方如有異議，應於文到後七工作日內以書面方式提出說明，否則即視為同意認定之。

- 驗收結案：

在乙方已交清貨品試車完成前提下，甲方應於乙方口頭或書面申請驗收三十日內完成驗收工作，如於此期間內未能辦理驗收工作，雙方同意試車完成即視同產品驗收保固開始。

- 產品保固：

乙方對產品具保固貳年之責任，保固期限內在正常操作使用情況下因機件品質不良因素致使儀器故障時，乙方需負責免費修繕至正常為止；但產品故障係因天災、地變等無法抗拒或人為使用不當等因素造成者，乙方得酌收零件與修繕費用。

- 罰　  則：

- 乙方自甲方約定交貨期限日起算十五工作日內無法交貨時，則每逾期一日需支付給甲方該次交貨總價千分之一之金額做為懲罰性違約金。如違約金額達合約總價百分之十時，則甲方有權解除合約，並要求乙方加倍退還其訂金款額，但有下列情況者除外：

- 甲方未依約按時給付各期貨款所造成之逾期交貨。

- 甲方要求乙方延期交貨。

- 甲方未依約於交貨期限前通知乙方造成之逾期交貨。

- 其他因政令限制、天災、事變、人禍等不可抗拒因素及不可歸責於乙方之各項事由所造成之逾期交貨。

- 乙方依甲方約定可如期交貨，甲方不得藉故推諉要求延期，如自約定交貨日起十五工作日內仍不接受交貨或交貨後不依約定給付貨款，則每延期一日需支付給乙方該批貨款千分之一金額，做為補貼乙方因積壓該批貨品之所造成之利息損失，若此利息損失金額累計達合約總價之百分之十時，乙方有權解除合約並沒收其訂金。

- 合約解除：

- 乙方未依約進行，經甲方書面催告三次仍無改善者或發生不能履行合約責任時。

- 甲方未依約進行，經乙方書面催告三次仍無改善者或發生不能履行合約責任時。

- 合約時效：

本合約自甲、乙雙方簽約日起生效，自保固期滿失效。

- 附  　則：

- 本合約計壹式兩份，甲乙雙方各執一份為憑，各自貼足印花。

- 本合約成立時，甲方即具有控制儀器之使用權，但甲方於未付清貨款或所給付之票據未全部兌現時，乙方仍保有該批控制儀器之所有權。

- 甲、乙雙方應本誠實信用原則履行本約，如有未盡事宜悉依民法及相關法令解釋之。

- 如發生訴訟，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

- 器材安裝注意事項請參考附件一說明。

公 司 名 稱：亞毅科技工程有限公司 甲 方：負責人兼連帶保証人：柯 能 發 地 址：高雄縣茄定鄉民治路105號

公 司 名 稱：向暘科技股份有限公司 乙 方：負責人兼連帶保証人：趙 偉 民 地 址：台北縣汐止市新台五路一段77號19樓之4

中華民國 九十八 年 九 月 十八 日

【附件一】

施工責任介面說明

一、責任介面說明：

- 本監控系統工程工作內容包含有配管、配線、結線、器材安裝固定、零配件提供、程式撰寫、試車調整、教育訓練等工作，為免甲、乙雙方對彼此工作責任內容認知不清，因而延誤工程或影響系統品質，茲說明如下。

| 項次 | 工作內容 | 甲方責任 | 乙方責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圖面繪製 |  |  |
| a | 網路架構昇位圖 |  |  |
| b | 施工平面圖 |  |  |
| c | 監控盤結線圖 |  |  |
| 2 | 配管施作及管材提供 |  |  |
| 3 | 配線施作及線材提供 |  |  |
| 4 | 結線施作 |  |  |
| 5 | 器材安裝固定 |  |  |
| 6 | 零配件提供 |  |  |
| a | 機器設備用之手動/停止/自動切換開關 |  |  |
| b | 監視設備運轉狀態點（DI）所需之補助電驛 |  |  |
| c | 監視電壓、電流、瓦時值、瓦特值…等類比點（AI）所需之比壓器、比流器。 |  |  |
| d | 設備啟停之控制點（DO）所需之補助電驛 |  |  |
| e | 本合約內由乙方提供之產品所需之變壓器或直流電源供應器 |  |  |
| 7 | 程式撰寫 |  |  |
| 8 | 試車調整（不含小型送風機控制器材） |  |  |
| 9 | 教育訓練（監控系統部分） |  |  |

註：上表中於責任欄標示有號者表示為責任方需負責之部分。

- 本說明僅列出一般性常見之工作責任介面，如有其他未列於本附件之項目則以報價單說明為準或由雙方協議之；但如有列於本附件上，但在乙方報價單不包含之項目則由甲方負責施作之。

- 其他由乙方提供器材但不與直接數位控制器連結之現場感測控制元件之配管、配線、結線、器材安裝固定、試車等工作均屬甲方責任，但報價單有列示含蓋於乙方施工責任者除外。

- 工作介面：

| 項次 | 監控型態 | 監控內容 | 適用對象 | 介面條件 | 現場受監控設備 |  |  | 連接電纜 | 直接數位控制器 |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 說明圖例 | 結線端子 |  |  | 結線端子 |  | 說明圖例 |  |
| 1 | DI | 電磁開關狀態監視 | - 風車馬達 - 水泵 - 電熱器 - 照明設備 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 甲方於電力盤製作時須請製盤廠商預留一組無電壓常開接點。 |
| 2 | DI | 過電流跳脫監視 | a.風車馬達 b.水泵 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 甲方於電力盤製作時須請製盤廠商增設補助Relay預留一組無電壓常開接點。 |
| 3 | DI | 甲方提供之機組運轉狀態、異常跳脫監視 | - 冰水主機 - 發電機 - 空壓機 - 鍋爐 - GCB - 電梯 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 甲方需協調設備供應商提供一組無電壓常開接點。 |
| 4 | DI | 甲方提供之監控器材運轉狀態、異常監視 | - 水位監視 - 油位監視 - 門禁監視 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  |  |
| 5 | DI | 感控元件接點信號輸入 | - 風壓開關 - 水壓開關 - 溫控開關 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 有關與水管需鑿孔焊接部份之感測元件由甲方負責安裝 |
| 6 | DI | 外加電源感控元件接點信號輸入 | - 偵煙感測開關 - 二氧化碳感測開關 | 無電壓接點輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  |  |
| 7 | DO | 電磁開關啟停控制 | - 風車馬達 - 水泵 - 電熱器 - 照明設備 - 送風機電源 | 無電壓接點輸出 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 甲方於電力盤製作時須請製盤廠商增設一組「自動/手動切換開關」，以利現場受監控設備手動控制。 |
| 8 | DO | 甲方提供之機組啟停控制 | - 冰水主機 - 發電機 - 空壓機 - 鍋爐 | 無電壓接點輸出 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 甲方於電力盤製作時須請製盤廠商增設一組「自動/手動切換開關」，以利現場受監控設備手動控制。 |
| 9 | DO | ON/OFF式控制設備 | - ON/OFF式風門馬達 - ON/OFF式電動閥 | 工作電源輸入 |  |  |  | PVC控制電纜 |  |  |  | 電動閥甲方負責安裝 |

| 10 | AI | 甲方提供之機組類比數值信號 | - 液位 - 電導度 - 壓力 - 流量 | 4~20mA信號輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 感測器材如為甲方提供時，甲方應提供與DDC對應範圍之類例信號給乙方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 責任說明 | 管 線 配 置 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器 材 結 線 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |
|  | 測 試 調 整 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |

| 項次 | 監控型態 | 監控內容 | 適用對象 | 介面條件 | 現場受監控設備 |  |  | 連接電纜 | 直接數位控制器 |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 說明圖例 | 結線端子 |  |  | 結線端子 |  | 說明圖例 |  |
| 11 | AI | 電力計測數值信號輸入 | - 電壓計測 - 電流計測 - 頻率計測 - 功率計測 - 功因計測 | 4~20mA信號輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 感測器材如為甲方提供時，甲方應提供與DDC對應範圍之類例信號及相關資料給乙方，以利參數之設定。 |
| 12 | PI | 電力瓦時計測信號輸入 | - 瓦時計測 | 無電壓接點或開集極輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 感測器材如為甲方提供時，甲方應提供與DDC對應範圍之信號及相關資料給乙方，以利參數之設定。 |
| 13 | AI | 溫度值感測 | - 室內型溫度傳感器 - 風管型溫度傳感器 - 水管型溫度傳感器 | 3KΩ/10KΩThermistor |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 有關與水管需鑿孔焊接部份之感測元件由甲方負責安裝 |
| 14 | AI | 二線式數值感測 | - 溫度傳感器 - 濕度傳感器 - 壓力傳感器 - 流量傳感器 | 4~20mA信號輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 有關與水管需鑿孔焊接部份之感測元件由甲方負責安裝 |
| 15 | AI | 三線式數值感測 | - 溫度傳感器 - 濕度傳感器 - 壓力傳感器 - 流量傳感器 | 0~10VDC / 4~20mA信號輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 有關與水管需鑿孔焊接部份之感測元件由甲方負責安裝 |
| 16 | AI | 四線式數值感測 | - 溫度傳感器 - 濕度傳感器 - 壓力傳感器 - 流量傳感器 | 0~10VDC / 4~20mA信號輸入 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 有關與水管需鑿孔焊接部份之感測元件由甲方負責安裝 |
| 17 | AO | 三線式操作元件 | - 比例式風門馬達 | 0~10VDC / 4~20mA信號輸出 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  |  |
| 18 | AO | 四線式操作元件 | - 比例式電動閥 | 0~10VDC / 4~20mA信號輸出 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | 由甲方負責安裝 |
| 19 | AO | 比例式控制設備 | - 電子比例式加濕器 - 變頻器 - 無段加熱 | 0~10VDC / 4~20mA信號輸出 |  |  |  | 鋁箔麥拉遮蔽電纜 |  |  |  | - 給排水與電源部份由甲方負責提供。 - 無段加熱器由甲方負責安裝。 |

| 20 | DI | 小型送風機控制開關監視 | - 附狀態接點之小型送風機控制開關 | 無電壓接點輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | DO | 小型送風機控制開關啟停控制 | - 附啟停控制接點之小型送風機控制開關 | 無電壓接點輸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 無 | 通訊協定轉換 | - 通訊協定轉換介面 | BACnet/ RS-422/ RS-485等經乙方確認可行之標準介面 |  |  |  |  |  |  |  | 甲方應相提供完整通訊資料(Protocol)予乙方，以及負責提供符合標準之信號準位 ，並協助乙方進行通訊測試 |

| 責任說明 | 管 線 配 置 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 器 材 結 線 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |
|  | 測 試 調 整 | → 屬甲方 ← | → 屬乙方 ← |  |

二.施工須知

- 安裝須知：

- 室內型溫度/濕度感測器應裝置於離地1.2米左右高度通風良好之置，且為不受輻射熱源或送風出口氣流直接影響之地方。

- 風管型壓力感測器應裝於氣流穩定之位置。

- 水管型壓力感測器材之導管應加裝關斷閥，以利維修、更換。

- 水流量感測器應裝於前後各管徑五倍以上直管(無彎頭、設備、變管徑、變流向..等)之水流平穩處，以得到正確讀值。

- 除室外防雨型設備外,請注意安裝場合之防潮、防雨及防凝結水工作。

- 其它器材安裝注意事項請參見型錄上之安裝說明或本公司提供之安裝手冊說明。

- 配管須知：

- 網路傳輸用之導管應儘可能採用EMT管且須獨立配設，不要與其它系統之管路共用，以防止干擾產生。

- 類比訊號(AI、AO點)用之導管應儘可能採用EMT管且須獨立配設，不要與其它系統之管路共用，以防止干擾產生。

- 數位訊號(DI、DO點)用之導管可採用PVC管但如能採用EMT管更佳，雖然數位訊號比較無干擾顧慮但仍然建議採獨立配設，以達最好品質。

- 供應電源之導管可採用PVC管但如能採用EMT管更佳，導管須獨立配設，不要與網路傳輸及類比訊號使用同一管路，否則易產生訊號干擾現象；除24VAC以下供應電源外，亦不要與數位訊號用同一管路。

- 上述網路傳輸、類比訊號及數位訊號用導管配置需避開任何電力電源管線，否則會產生雜訊干擾現象。

- 上述與現場感測器或終端控制元件聯接之類比訊號及數位訊號，無法用EMT或PVC導管直接配置之場合需採用金屬或PVC浪管連接。

- 配線須知：

- 網路傳輸(LAN)用之導線需採用AWG18鋁箔個別遮蔽對絞導線，以防止雜訊干擾。

- 分支網路傳輸(TRUNK)用之導線需採用AWG18鋁箔個別遮蔽對絞導線，以防止雜訊干擾。

- 類比訊號用之導線需採用AWG22鋁箔個別遮蔽之對紋型遮蔽電纜線導線，以防止雜訊干擾。

- 數位訊號用之導線需採用1.25ｍ㎡以上之導線。

- 單一控制器材用之電源供應線路需採用2.0ｍ㎡之PVC導線。

- 主控制電源用之電源供應迴路導線需依實際負載容量大小配置之。

- 有關網路傳輸、數位及類比訊號線材規格及供應廠商請參考下表說明。

- 其他須知：

- 所有數位訊號輸入點(DI點)應為乾接點，即接點上不可帶有任何電位之無電壓接點，亦不可和其它用途之導線相接。

- 數位控制接點(DO點)應於現場側加裝現場/遙控(或自動/手動)之切換開關，以利現場維修工作。

- 介面端子應加線號或線碼，以利查線維修工作。

- 類比訊號線應採單點接地，除將其接地層外尚需接至直接數位控制盤內提供之接地介面端子上。

- 所有電力信號轉換器及變頻器、無段控制器等電力控制設備不可置於直接數位控制盤內。

- 非本公司提供之感測/傳訊/控制器材，除事前通知確認外，直接數位控制盤不提供其電源。

線材規格表

| 項次 | 用 途 | 蕊數 | 規 格 | 參考型號 | 廠牌 | AWG | ｍ㎡ | 線材外徑 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 電 源 線 | 2蕊 | PVC絞線 耐溫60℃ 耐壓300~600V | SJT | 大祿 | 14 | 2.0 | 約10.5mm | 電流16A以下適用 |
|  |  |  |  | N2-02 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.0ｍ㎡2C | 通陽 |  |  |  |  |
| 2.1 | 數位信號 | 2蕊 | PVC控制電纜 | MWVV02C125 | 大祿 | 16 | 1.25 | 約9.4mm |  |
|  |  |  |  | EA125-02 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.25ｍ㎡2C | 通陽 |  |  |  |  |
| 2.2 | 數位信號 | 4蕊 | PVC控制電纜 | MWVV04C125 | 大祿 | 16 | 1.25 | 約11.0mm |  |
|  |  |  |  | EA125-04 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.25ｍ㎡4C | 通陽 |  |  |  |  |
| 2.3 | 數位信號 | 8蕊 | PVC控制電纜 | MWVV08C125 | 大祿 | 16 | 1.25 | 約13.5mm |  |
|  |  |  |  | EA125-08 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.25ｍ㎡8C | 通陽 |  |  |  |  |
| 2.4 | 數位信號 | 16蕊 | PVC控制電纜 | MWVV16C125 | 大祿 | 16 | 1.25 | 約17.5mm |  |
|  |  |  |  | EA125-16 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.25ｍ㎡16C | 通陽 |  |  |  |  |
| 3. | 類比信號 | 2蕊 | 鋁箔麥拉遮蔽 電纜線 | 2464 AWM | 大祿 | 22 | 0.35 | 約4.5mm |  |
|  |  |  |  | CF22-02 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F2202PTL | 通陽 |  |  |  |  |
| 4. | 類比信號 | 4蕊 | 鋁箔個別遮蔽 電纜線 | 2464 AWM | 大祿 | 22 | 0.35 | 約7.6mm | 連接MICROSET專用總長度限制30公尺 |
|  |  |  |  | CFA22-02P | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F2202PTL | 通陽 |  |  |  |  |
| 5. | 網路傳輸(TRUNK) | 2蕊 | 鋁箔個別遮蔽 對絞型電纜線 | MWVVK02P075 | 大祿 | 18 | 0.75 | 約8.4mm | TRUNK網路總長限制470公尺(64TUX) |
|  |  |  |  | BF075-02 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | YS07501P | 通陽 |  |  |  |  |
| 6. | 網路傳輸(LAN) | 2蕊 | 鋁箔個別遮蔽 對絞型電纜線 | MWVVK02P075 | 大祿 | 18 | 0.75 | 約8.4mm | LAN網路總長限制600公尺(500Baud） |
|  |  |  |  | BF075-02 | 紀泰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | YS07501P | 通陽 |  |  |  |  |

| 材 料 供 應 商 資 料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 廠商名稱 | 廠商地址 | 聯絡電話 | 傳真電話 |
| 1. | 大祿電線有線公司 | 台北市民權東路六段280巷11號 | (02)2632-6101 | (02)2632-4285 |
| 2. | 紀泰電線電纜(股)公司 | 台北縣林口鄉南勢村四鄰64號之2 | (02)2600-9188 | (02)2600-9199 |
| 3. | 通陽企業股份有限公司 | 台北市建國北路一段78巷15號1樓 | (02)2506-8333 | (02)2507-4296 |
| 4. | 佳竤電線電纜有限公司 | 桃園縣龜山鄉文化東路15-1號 | (03)369-0606 | (03)369-1191 |
| 5. | 伸泰電線電纜有限公司 | 台北縣五股鄉五工五路43號 | (02)2298-2222 | (02)2298-2202 |

註:以上所列廠商僅供參考，只要同等規格亦可使用。

【附件二】

技術服務收費說明

一、有關技術服務計費依地區不同計費如下：（貨幣單位：新台幣）

| 工 地 區 域 | 服務基本收費 | 基本時數以後每小時工資 |
| --- | --- | --- |
| 台北縣市 | 5000元 | 第5小時起每小時600元 |
| 基隆、桃園 | 5000元 | 第5小時起每小時600元 |
| 宜蘭、新竹、苗栗 | 6000元 | 第5小時起每小時600元 |
| 台中、彰化、南投、雲林 | 7000元 | 第5小時起每小時600元 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮 | 7000元 | 第5小時起每小時600元 |

註：1)上列之技術服務計費是以到達維修現場當時起算。

2)上表所列之費用為未稅之價格。

3)上表所列之費用未含有交通費及食宿，交通費之請領依實際所乘之交通工具計算之。

二、付款方式：

1.於每次服務完畢後由乙方開立統一發票連同服務記錄簽單交甲方人員辦理付款手續。

2.帳款給付方式採現金或即期支票。